本周工作周报

易考 AI 自动化配置工具

| 周期 | 2026-06-15 至 2026-06-18（截至周四） |
| --- | --- |
| 提交 | 6 个提交；工作区无未提交改动 |
| 验证 | Node 19 项通过；Python 3 项通过 |
| 总体状态 | 管理能力与页面架构完成一轮升级 |

# 本周完成事项

新增项目管理、考试列表和任务详情能力，将每份需求单作为项目管理，并记录正式考试、试考及九个独立任务步骤。

引入 SQLite 持久化任务状态，支持跨账号查看、步骤独立更新、组合步骤汇总、日志保存和刷新后恢复。

完善正式场次与科目、试卷绑定流程：先创建或确认科目，再回查真实 course_code 与 form_codes；缺少试卷时进入待人工绑定状态。

新增“继续绑定”机制，绑定失败或试卷尚未生成时只重试试卷绑定，不重复创建场次和科目。

完成前端 URL 路由重构，新增项目、考试、自动配置、考生导入等独立页面及详情路由，支持直接刷新页面。

拆分自动配置页面组件，明确上传、进度、配置预览、最终截图和日志的页面归属，隔离管理视图与自动配置视图。

补充课程绑定、任务状态库、应用路由、页面边界和 UI 视图测试，并完善设计与实施文档。

# 关键进展

产品从单一自动配置页面扩展为可持续管理项目、考试和执行步骤的工作台。

科目创建与试卷绑定解耦，避免因试卷 code 未就绪导致错误请求，同时降低重试造成重复数据的风险。

前端从 hidden 切换式单页结构升级为 URL 驱动的模块化路由，页面职责和组件边界更清晰。

本周新增测试已验证：Node 19 项全部通过，Python 3 项全部通过。

# 问题与风险

当前验证以自动化单元测试和代码级检查为主，仍需在真实易考租户环境完成一次端到端回归。

试卷未生成时会进入 waiting_manual，后续操作依赖用户明确点击“继续绑定”，需要确保页面提示和操作入口足够清晰。

路由重构涉及多个页面与 SPA fallback，需要持续关注浏览器前进后退、详情页刷新和静态资源路径等边界场景。

项目当前没有统一的 npm test 命令，后续测试执行和同事交付仍可进一步标准化。

# 下周计划

在真实易考环境回归正式场次创建、科目创建、试卷绑定、试考创建及失败重试全流程。

验证项目列表、考试列表、任务详情、日志展开及页面刷新后的 SQLite 数据一致性。

补充统一测试入口，将 Node 与 Python 测试整合为一条可重复执行的验证命令。

完善待人工绑定状态的提示、操作反馈和错误说明，减少使用者判断成本。

继续检查敏感信息与运行时文件隔离，确保账号、Cookie、API Key 和客户文件不会进入仓库。

# 可直接发送的状态更新

本周完成了易考自动化工具的项目管理与页面架构升级，新增项目、考试和任务步骤的 SQLite 持久化管理，并完善正式场次、科目创建及试卷绑定流程。前端已改为 URL 驱动的模块化路由，管理页面与自动配置页面实现隔离。本周新增的 Node 19 项测试和 Python 3 项测试均已通过。下一步将重点开展真实易考环境的端到端回归，并统一测试入口、完善待人工绑定状态的操作提示。